AWS 雲端工程師培訓｜第一次進度報告

共演計劃

從 Tier 0 可玩架構到多人 AI 平台的累積演進

| 報告日期 | 資料截止 | 目前階段 | AWS Region |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-24 | 2026-08-21 | Tier 0 公開試玩完成 | Tokyo ap-northeast-1 |

報告摘要 本專題從 Tier 0–5 的能力指引出發，選擇多人 AI 故事平台作為累積演進的共同題目。現階段已在 AWS 完成 public EC2、private PostgreSQL RDS、Amazon Bedrock 與公開 HTTPS 整合，並透過 CloudFormation、Budget、SSM、CloudWatch、service restart persistence 與四玩家完整試玩留下可驗證證據。

內容導覽

專題指引與選題思路

產品問題、企業應用與商業價值

目前 AWS 架構、CloudFormation、成本與安全設計

實際遊玩畫面、四玩家公開試玩與實測結果

9 月目標架構與價值排序

1. 專題指引與選題思路

在收到專題說明之後，首先理解 Tier 0–5 分別代表的技術展示、驗收方式與應用場景，接著尋找適合的題材，並思考如何搭配 AWS 服務，將各階段串接成能夠持續演進的產品。多人 AI 故事平台同時包含公開網站、私有資料、多人狀態、生成式 AI、維運、自動部署與服務拆分，因此能以同一條產品主線展示各 Tier 的差異。

選題時也評估了專題成果能否對應企業常見問題。多人遊戲表面上屬於娛樂產品，底層仍需要處理 session、即時狀態、資料一致性、生成式 AI 治理、流量尖峰、資安與故障回復。這些能力可延伸到線上協作、教育訓練、品牌互動活動與 SaaS 產品。

| Tier | 技術展示 | 在共演計劃中的應用 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 傳統 Web／DB 架構 | Public Web、private PostgreSQL、Bedrock 敘事與持久化 |
| 1 | 可觀測性與免 SSH 維運 | CloudWatch、Alarm、SSM 與一次 incident 分析 |
| 2 | 多組件與網段隔離 | Web／API、Story Worker、Data 與非同步工作 |
| 3 | Container 與 CI/CD | Docker、ECR、GitHub Actions OIDC 與自動部署 |
| 4 | 微服務與故障隔離 | Lobby、Character、Turn、Rules、Story 服務 |
| 5 | Agentic AI | Prompt、RAG、MCP／Tools、多 Agent 與 AI 監控 |

表 1　Tier 0–5 與共演計劃的累積演進關係

2. 產品問題、企業應用與商業價值

2.1 產品要解決的問題

共演計劃是一個 3–5 人回合制純文字故事平台。玩家共同建立世界、角色與行動，由後端擲骰、套用進度與危機規則，再交由 LLM 根據固定結果產生共同敘事。房間、角色、回合與故事都保存於資料庫，玩家重新整理頁面後仍可回到相同的 canonical state。

系統將 deterministic game engine 與 LLM 敘事責任分開。後端負責規則、權限、版本與狀態；LLM 接收受限制的輸入，只產生文字敘事。這項設計讓生成式 AI 可以提供彈性內容，同時降低模型改寫規則或破壞遊戲狀態的風險。

2.2 可延伸的企業應用

| 專題能力 | 企業應用 | 商業價值 |
| --- | --- | --- |
| 多人 AI 共同敘事 | 互動娛樂、品牌 IP 活動、線上展演 | 依參與者輸入即時產生內容，提高參與度與重玩性 |
| Room 與 canonical state | 線上協作、工作坊、遠端活動 | 維持多人共同狀態與 session continuity |
| 規則引擎與 LLM 分離 | 教育測驗、情境演練、受控 AI workflow | 讓 AI 產出具備可預測、可驗證與可稽核邊界 |
| AI 遊戲教學助手 | 客服、產品導覽、企業內訓 | 降低學習成本並提供即時、情境化說明 |
| CloudWatch 與異常示警 | SaaS 與線上服務維運 | 縮短故障發現時間與平均修復時間 |
| Container 與 CI/CD | 持續交付與版本治理 | 提高發布速度，減少人工部署差異與憑證風險 |

表 2　專題能力對應的企業應用與商業價值

3. 目前 Tier 0 AWS 架構

圖 1　目前部署於 Tokyo Region 的 Tier 0 架構（自行整理）

玩家經由公開 HTTPS 連線至 public subnet 中的 EC2。Nginx 接收 HTTP／HTTPS 流量並反向代理至 loopback 上的 FastAPI；FastAPI 以 private network 連線至 RDS PostgreSQL，並透過 EC2 instance role 呼叫 Amazon Bedrock。Systems Manager 提供免 SSH 維運管道，CloudWatch 提供 EC2、RDS 與 Bedrock 的基礎 metrics。

3.1 AWS Region 與服務規格

| 層級 | 目前選擇 | 選擇理由與限制 |
| --- | --- | --- |
| Region | Tokyo（ap-northeast-1） | 支援目前所需服務，並以亞洲使用者延遲與課程操作便利性為考量 |
| EC2 | AL2023 ARM64、t4g.micro、8 GiB encrypted gp3、CPU credits standard | 以低成本承載 Tier 0 單體 Nginx＋FastAPI；目前不代表大量玩家規模 |
| RDS | PostgreSQL 18.3、Single-AZ db.t4g.micro、20 GiB encrypted gp2 | 保存 Room aggregate 並驗證 private data layer；Single-AZ 為成本取捨 |
| Bedrock | Amazon Nova Lite、Standard、Guardrail v1、output ceiling 800 tokens | 低成本文字生成與合理互動延遲；模型權限限定至指定 model／Guardrail |
| 維運 | Systems Manager、CloudWatch、CloudFormation | 免 SSH 管理、基礎 metrics 與可重現基礎設施；Tier 1 再補 dashboard／alarm／AIOps |

表 3　目前 AWS 服務規格與設計取捨

3.2 Tier 0 審核點：Web／DB 分離與重啟持久化

Tier 0 的核心審核點包含 Web 與 DB 分離、公私 subnet 邊界，以及服務重啟後仍能由資料庫恢復狀態。Web 層位於 public app subnet；PostgreSQL RDS 位於兩個 private DB subnets，private route table 只有 VPC local route，5432 inbound 只接受 App Security Group。

圖 2　Tier 0 Web／DB 分離與 service restart persistence 驗證流程（依實測紀錄整理）

2026-08-16 實測先由 internal API 建立專用房間，接著重新啟動 FastAPI service，再以同一 session 讀回資料；readiness 回傳 200，room、status 與 version 均相同，最後 cleanup 回傳 204。8 月 20 日四玩家試玩中，重新整理也能由 private PostgreSQL 讀回 canonical room state。

3.3 使用 CloudFormation 快速佈建 AWS 服務

本專題以 CloudFormation 將網路、運算、資料庫、artifact bucket 與 runtime secrets 拆成可審查的 stacks。每次先上傳 template、建立 Change Set、確認新增／修改／刪除清單，再執行並驗證 CREATE_COMPLETE 或 UPDATE_COMPLETE；失敗時由 stack rollback，避免在 Console 逐項手動建立而產生設定漂移。

Network stack：VPC、public／private subnets、route tables、Internet Gateway、Security Groups 與最小規則。

Compute／RDS stacks：EC2、instance role／profile，以及 private PostgreSQL 與 DB subnet group。

Artifacts／secrets stacks：private S3、短期 lifecycle、應用 DB secret 與可撤銷的 migration bootstrap policy。

圖 3　CloudFormation stacks 完成狀態（AWS Console 去識別化證據）

3.4 AWS 成本治理與範圍控制

AWS 成本治理是架構設計的一部分。Tier 0 先以最小合理規格驗證 vertical slice，並將 Budget、credits、Cost Explorer、每批成本上限及停止／清理日期納入部署關卡；Budget 用於告警，仍需搭配實際帳務與資源盤點，不能視為自動停止開關。

Budget：每月 US$1.00，Budget health 與 Email alert 已在 Console 驗證。

Credits：截至資料截止日剩餘 US$137.40，最近到期日為 2027-09-08；帳務顯示可能延遲，不以當下 0 元推論永久零成本。

服務取捨：暫不建立 NAT Gateway、Elastic IP、ALB、CloudFront、Route 53 或自有網域，避免與 Tier 0 驗證無直接關係的常駐費用。

停止與清理：EC2、RDS 是主要持續計費面；完成展示後先停止，最晚 2026-09-08 清理或另行核准延長。

圖 4　每月 US$1.00 Budget 與告警狀態（AWS Console 去識別化證據）

4. 網路、資安與維運設計

4.1 網路路由與資料隔離

VPC 使用 10.20.0.0/16；一個 public app subnet 承載 EC2，兩個 private DB subnets 組成 RDS DB subnet group。

Public route table 具備 Internet Gateway 路由；private DB route table 只有 VPC local route，沒有 Internet Gateway 或 NAT route。

DB Security Group 的 5432 inbound 只接受 App Security Group；RDS Internet access gateway 為 Disabled。

Nginx 對外提供 443，80 只用於 HTTPS redirect／憑證流程；public 22、8000 與 8080 均不可達。

4.2 身分、憑證與 AI 防護

日常人員以 Console-only、MFA 身分操作，不建立長期 Access Key；Root 只用於帳號層級必要操作。

EC2 不建立 SSH Key Pair，主要維運路徑為 Systems Manager Session Manager。

應用程式 role 只讀取指定 secret，並限定 Nova Lite、固定 Guardrail version 與核准的 Bedrock profile；不授予服務 Full Access。

Prompt Injection 採 defense-in-depth：canonical rules、schema 驗證、Guardrail、應用層明確注入拒絕與安全錯誤訊息共同構成防線。

安全限制 代表性 Guardrail Prompt Attack 測試曾得到 SCHEMA_INVALID／503，未證明 Guardrail intervention。現有 Guardrail 不可單獨視為完整 Prompt Injection 防線。

5. 工程品質與驗證方法

程式行為依風險式嚴格 TDD 執行 Red、Green、Refactor。Production code、API、遊戲規則、資料存取、IaC、workflow 與可觀察 UI 行為都必須先由缺少目標行為的測試失敗開始，再以最小實作通過 targeted 與受影響 regression。

| 驗證面向 | 目前結果 | 證明範圍 |
| --- | --- | --- |
| Backend regression | 311 passed，8 skipped | API、規則、session、repository、Bedrock adapter 與部署合約 |
| Frontend regression | 85 passed | 入口、房間、角色、回合、polling、錯誤與安全 UX |
| AWS active release | tier0-20260819-ee128da | Public HTTPS、private RDS、Nova Lite 與應用層注入拒絕 |
| 公開試玩 | PASS with findings | 四玩家、四回合、結局、refresh persistence 與刪房 |

表 4　截至 2026-08-21 的工程驗證摘要

6. 四玩家 AWS 公開試玩

6.1 試玩範圍

2026 年 8 月 20 日由四位玩家使用 iPhone Safari、macOS Chrome 與兩個 Windows Chrome 連線至公開 AWS release。試玩流程涵蓋世界草稿、四個角色、四回合、Amazon Bedrock 敘事、最終結局與房間刪除。查詢證據使用 AWS Console 與既有 SSM Session，未修改 AWS resource、IAM 或 release。

圖 5　四位匿名玩家於 AWS release 進行 Round 2 的實際遊玩畫面（房間代碼已遮蔽）

6.2 Amazon Bedrock 與資料層證據

圖 6　Nova Lite 在試玩時段共有 6 次 invocation

圖 7　Nova Lite invocation latency，六次呼叫加權平均約 1,940 ms

圖 8　RDS DatabaseConnections 在試玩期間出現非零 client connection

| 指標 | 實測值 | 判讀 |
| --- | --- | --- |
| Nova Lite Invocations | 6 | 對應 1 次世界生成、4 回合敘事與 1 次結局 |
| Input tokens | 3,018 | 六次呼叫合計 |
| Output tokens | 1,549 | 六次呼叫合計 |
| 加權平均 latency | 約 1,940 ms | 適合作為目前互動基線，仍需更多樣本 |
| EC2 CPU 峰值 | 約 1.8133% | 目前四人試玩無 CPU 壓力，不代表容量上限 |
| HTTP 5xx | 0 | 公開試玩時間窗沒有後端 5xx |

表 5　四玩家公開試玩主要實測結果

6.3 HTTP 結果與生命週期發現

圖 9　由 sanitized access log 整理的 HTTP 狀態摘要（自行繪製）

房間 DELETE 於 22:53:22 回傳 204。317 次 current-room 404 從刪除後 24 秒才開始，並持續到查詢時間窗結束，因此可判定資料刪除成功，問題位於舊分頁沒有停止 polling 與沒有立即導頁。30 次 409 主要來自世界尚未開放時的加入，以及重複或不符合 canonical state 的操作；正式開放後三位外部玩家均成功加入。

6.4 公開試玩發現

| 發現 | 證據與影響 | 目前判定 |
| --- | --- | --- |
| 角色儲存後顯示 JavaScript 例外原文 | 後端無 5xx，玩家仍完成遊戲；內部例外不應直接顯示 | 前端 state mapping 與錯誤呈現 |
| 刪房後未立即導頁 | DELETE 204 後產生 317 次 polling 404 | room lifecycle／polling 停止問題 |
| iPhone Safari 同步不穩 | 需多次手動重新整理才能看到最新狀態 | 尚未取得足夠 browser-level 根因證據 |
| 世界生成前回合上限回到 6 | 世界生成後可改為 4 並完成遊戲 | setup form state 問題 |
| 世界未開放時加入提示不清楚 | Server 正確回 409，使用者重複嘗試 | 錯誤原因需要更明確的 UX |
| 敘事演繹深度不足 | 四回合與結局成功，內容偏向整合玩家句子 | post-MVP Prompt／context shaping |

表 6　PASS with findings 的主要發現與邊界

7. 目前進度判定

里程碑判定 產品規格、本機 MVP、Tier 0 AWS 基礎與四玩家完整公開 E2E 已完成。Tier 0 可玩性與核心整合成立；課程檢核仍有外部 DB 負面測試、完整報告證據、講師等效題卡確認等項目尚未關閉。

CloudWatch 已能提供 Bedrock、EC2 與 RDS 的基礎 metrics，Systems Manager 也已完成免 SSH 實機維運驗證。Tier 1 所要求的完整 logs、dashboard、alarm、incident 與 AIOps 流程仍屬後續里程碑，因此本報告只將現有能力描述為 Tier 0 metrics evidence。

目前 public entrance 直接位於 EC2，沒有 ALB、CloudFront、WAF、自有網域、Multi-AZ 或 Auto Scaling。這個架構適合低成本驗證與課程展示，尚未具備 production 等級的高可用、容量擴展與 edge 防護。

8. 9 月目標架構與價值排序

圖 10　結訓目標與延伸候選架構（設計構想，尚未代表已部署）

8.1 課程主線的最小可驗證成果

Tier 1：CloudWatch logs／metrics／dashboard／alarm，加上 SSM 受控處理與一次 AIOps incident Demo。

Tier 2：Web／API、Story Worker、Data 三組件，使用 SQS 處理非同步 AI 工作並保留 E2E 證據。

Tier 3：Docker、ECR、GitHub Actions OIDC，自動完成 test、build、push 與部署關卡。

Tier 4：Lobby、Character、Turn、Rules、Story 五個服務形成清楚邊界，展示單一服務故障時的隔離或降級。

Tier 5：至少一個 Prompt 版本、一個 RAG corpus、一個 allowlisted tool、人工批准與 token／latency／cost 監控案例。

8.2 具商業價值的延伸方向

| 方向 | 候選 AWS 組合 | 預期價值與範圍 |
| --- | --- | --- |
| AI 遊戲教學助手 | Bedrock＋RAG／Knowledge Base＋受控工具 | 可延伸至客服、產品導覽與企業內訓；先以單一可驗證問答流程展示 |
| Room 即時聊天 | API Gateway WebSocket 或獨立 WebSocket Service | 提升多人互動與狀態即時性；需評估連線數、presence 與訊息保存 |
| 異常自動監控與回報 | CloudWatch＋EventBridge＋Lambda／SNS＋AIOps | 縮短偵測與摘要時間；修復操作維持人工批准與 audit log |
| 大量玩家遊玩 | ALB＋ECS Auto Scaling＋SQS＋RDS Proxy＋cache candidate | 將無狀態 API、AI 工作與資料連線分別擴展；需先補 idempotency 與 DB concurrency |
| DDoS 與濫用防護 | CloudFront＋AWS WAF＋Shield Standard＋rate limits | 吸收 edge 流量、阻擋常見攻擊與限制高成本 API；需搭配負載與成本驗證 |

表 7　延伸能力、候選 AWS 服務與商業價值

課程主線以每個 Tier 一個可在 AWS 驗證的最小案例為底線。完整即時聊天、大量玩家負載測試與進階 DDoS 架構可依時間、成本與展示價值決定實作深度；未完成的項目以 target architecture、威脅模型與驗證方法呈現，不列為既有成果。

9. 結論

第一次進度報告的核心成果，是將多人 AI 故事平台從規格、本機 MVP 與測試，推進到 AWS 上可供四位玩家完成四回合與結局的 Tier 0 系統。Public EC2、private PostgreSQL RDS、Amazon Bedrock、HTTPS、Systems Manager 與 CloudWatch metrics 已共同通過真實使用情境驗證。

公開試玩也提供了可量化的改善依據，包括前端例外、刪房後持續 polling、Safari 同步與敘事深度。後續架構將沿著可觀測性、非同步組件、容器化、CI/CD、服務拆分與 Agentic AI 逐層演進，使專題同時呈現 AWS 技術能力、工程治理與企業應用價值。

附錄 A　主要證據來源

docs/handoffs/CURRENT.md：目前分支、release、regression、AWS 狀態與風險。

docs/project-plan.md、docs/course-requirements-alignment.md：Tier 0–5 的累積演進與課程對照。

docs/architecture/tier0-aws-change-envelope.md：EC2、RDS、Bedrock、IAM、成本與驗證邊界。

docs/deployment-log.md：AWS resource、release、驗證、費用與 rollback 紀錄。

docs/evidence/2026-08-20-tier0-four-player-trial/validation.md：四玩家公開試玩的 metrics 與 sanitized logs。

docs/evidence/2026-08-20-tier0-four-player-trial/trial-observations.md：裝置、情境、使用者問題與限制。

docs/evidence/2026-08-16-tier0-internal-staging/validation.md：private RDS、service restart persistence 與 CloudFormation cleanup。

infra/cloudformation/：Network、EC2、RDS、artifacts 與 runtime secrets 的可重現 IaC templates。